Obec Drmoul

Plzeňská 237

354 72 Drmoul

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku:

„Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu“

pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

# OBECNÉ POKYNY

  - Zadavatel stanovil zadávací podmínky dle svých nejlepších znalostí a zkušeností z oblasti zadávání veřejných zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.

  - Zadavatel dále upozorňuje uchazeče, že zadávací podmínky jsou souhrnem požadavků zadavatele, nikoliv však souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně závazných předpisů a dalších norem, které se vztahují k předmětu veřejné zakázky a jeho realizaci, kterými se uchazeč 
při zpracování nabídky musí rovněž řídit.

  - Pokud není uvedeno jinak, znamenají odkazy na článek příslušné části zadávací dokumentace jak číslo uvedené v názvu jednotlivých článků, tak očíslování jednotlivých odstavců v rámci daného článku – např. článek 1, článek 1.2, apod.

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

  - Zadavatel:		Obec Drmoul

  - Sídlo:			Plzeňská 237, 354 72 Drmoul

  - Právní forma:		obec

  - IČ:			00253928

  - DIČ: 			není plátce DPH

  - Kód státu: 		CZ, Česká republika

  - Kategorie zadavatele: 	Veřejný

  - Statutární orgán: 	Mgr. Vladislava Chalupková, starostka obce

  - Kontaktní osoba:		Mgr. Vladislava Chalupková

  - Telefon kontaktní osoby:	+420 354 671 121

  - E-mail kontaktní osoby:	starosta.drmoul@seznam.cz

# PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

  - Název veřejné zakázky „Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu“.

  - Předpokládaná cena je:

    - Půdní vestavba kulturního domu:		1 950 000,00 Kč bez DPH

    - Zvukové izolace, osvětlení:			   826 534,91 Kč bez DPH

    - Výstavba chodníků:				   1 008 928,52 Kč bez DPH

Celková nepřekročitelná cena zakázky:  			3 785 463,43 Kč bez DPH.

  - Klasifikace převažujících prací veřejné zakázky za použití kódů CPV:

71500000-3		služby ve stavebnictví

45000000-7		stavební práce

45211100-0		stavební úpravy domů

45323000-7		zvukové izolace

45233160-8		chodníky a jiné zpevněné plochy

  - Druh veřejné zakázky – podlimitní veřejná zakázka

  - Druh zadávacího řízení -  zjednodušené podlimitní řízení dle Zákona.

# VYMEZENÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

  - Předmětem této veřejné zakázky je:

    - Vybudování půdní vestavby kulturního domu.

    - Provedení akustických izolací a instalace osvětlení v sále kulturního domu.

    - Výstavba chodníků.

V první etapě proběhnou práce spočívající ve vytýčení stavby a přípravě konstrukcí pro sádrokartonové konstrukce v termínu do 31. 3. 2015.

Ve druhé etapě proběhnou všechny stavební práce v termínu do 15. 9. 2015.

Předmětem plnění VZ není zajištění technického dozoru stavby. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

  - I. etapa: hodnota prací I. etapy veřejné zakázky min. 100 000 Kč z celkové částky hodnoty zakázky bez DPH. V první etapě bude provedeno vytýčení stavby a příprava konstrukcí pro sádrokartonové konstrukce viz. projektová dokumentace.

  - II. etapa: hodnota prací II. etapy veřejné zakázky činí zbytek ceny z celkové částky hodnoty zakázky.

  - Ve druhé etapě budou provedeny všechny zbývající stavební práce dle projektové dokumentace.

  - Strany se dohodly, že se dílo považuje za vyhotovené, ukončené a předané okamžikem protokolárního předání a převzetí stavby oběma zúčastněnými stranami.

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

  - Předpoklad zahájení plnění:  		 	  2. 2. 2015

  - Nepřekročitelný termín ukončení plnění:	15. 9. 2015

Termín ukončení díla nelze prodloužit, pouze dodržet nebo případně zkrátit.

  - Místem plnění je obec Drmoul, katastrální území Drmoul.

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

  - Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny.

  - Nabídky budou vyhodnoceny podle absolutní hodnoty nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Nejvýhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

  - Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodující cena v Kč bez DPH.

  - Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými ve výzvě.

  - Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována v členění: cena celkem bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH (viz. krycí list nabídky – vzor – příloha č. 2  této výzvy). Položkový rozpočet – vzor - příloha č. 6 této výzvy).

Nabídková cena nesmí překročit částku uvedenou v kapitole 3.2, v případě překročení uvedených

částek, nebude nabídka uchazeče hodnocena.

    - Celková cena díla v Kč bez DPH

    - DPH

    - Celková cena vč. DPH

# POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

  - Kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky splní uchazeč, který splní:

- základní kvalifikační předpoklady podle § 53,

- profesní kvalifikační předpoklady podle § 54,

  - Zadavatel požaduje v nabídkách prokázat splnění kvalifikace dle § 50 až § 62 zákona v tomto rozsahu:

- Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona prokáže uchazeč předložením čestného prohlášení.

- K prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona uchazeč doloží:

    - výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dní, je-li v nich uchazeč zapsán – doložit prostými kopiemi,

    - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – doložit prostými kopiemi,

  - Uchazeči mohou k prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona využít za podmínek stanovených v § 127 zákona výpisu ze seznamu kvalifikovaných uchazečů ne staršího než 3 měsíce.

  - Uchazeči mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 134 zákona certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných uchazečů ne staršího než 1 rok. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace uchazečem v rozsahu v něm uvedených údajů.

  - Zahraniční uchazeči mohou k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů využít za podmínek stanovených v § 143 zákona. Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců.

  - Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

  - Technické kvalifikační předpoklady [(§ 56 odst. 2 písm. a) zákona]
Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů obdobně dle § 56 odst. 2 písm. a) zákona předložením seznamu s minimálně 3 nejvýznamnějšími referencemi realizovaných zakázek obdobného charakteru provedených dodavatelem za posledních 5 let. Minimální velikost práce musí být větší než 1 800 000 Kč bez DPH.

  - Dodavatel může využít pro některou část plnění veřejné zakázky subdodavatele. V tom případě doloží v nabídce dodavatel identifikační údaje subdodavatele, oběma stranami podepsanou písemnou dohodu s příslušným subdodavatelem o závazku plnění na příslušnou část veřejné zakázky a profesní kvalifikační předpoklady subdodavatele (příslušné části veřejné zakázky).

  - Dodavatel, který podal nabídku, nesmí být současně subdodavatelem jiného dodavatele; pokud se tak stane, zadavatel použije § 69 odst. 3 zákona., tj. vyřadí nabídky takových uchazečů

  - Dodavatel, který nepodal nabídku, však může být subdodavatelem více dodavatelů.

# LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY

  - Nabídky můžou být uchazeči doručeny osobně do podatelny Obecního úřadu v Drmoulu nebo doporučeně poštou na adresu Obec Drmoul, Plzeňská 237, 354 72 Drmoul.

  - Nabídky musí být doručeny zadavateli do 21. 10. 2014 do 11:00 hod. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

  - Kontaktní osobou ve věcech formální stránky výběrového řízení je p. Mgr. Vladislava Chalupková.

# INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

  - Uchazeči budou o výsledku výběrového řízení informováni písemně ve lhůtě do 5 dnů ode dne výběru nejvhodnější nabídky hodnotící komisí.

  - Předpoklad podpisu smlouvy s vybraným uchazečem je listopad 2014.

# POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY - OBCHODNÍ PODMÍNKY

# Zadavatel předepisuje návrh smlouvy o dílo obsažený v příloze jako závazný 
a neměnný.

# Součástí nabídky bude návrh smlouvy, který musí respektovat veškeré zadávací podmínky a být 
v souladu s předpisy platnými v ČR, zejména v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku. Návrh smlouvy musí být vypracován podle vzoru smlouvy obsaženého v příloze. Vzorové znění smlouvy nesmí uchazeč měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není výslovně stanoveno jinak. V případě, že uchazeč vypracuje návrh smlouvy v rozporu s tímto ustanovením, bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná ve smyslu ust. § 22 zákona 
a uchazeč bude z další účasti ve výběrovém řízení vyloučen.

# Platební podmínky: Dílo bude uhrazeno na základě dvou daňových dokladů – první dílčí daňový doklad bude vystaven po dokončení  I. etapy na základě skutečně provedených prací dne 31. 3. 2015 se splatností do 30. 4. 2015 a konečná faktura – daňový doklad bude vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zadavatelem se splatností max. do 28. 9. 2015. Každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu, které sdělí objednatel před vystavením prvního účetního dokladu a přesný název projektu: „Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu“. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti daňového dokladu.

# Platební styk pouze bezhotovostní a v Kč. Platba ze strany zadavatele se považuje za provedenou dnem odepsání z účtu zadavatele.

# Záruční doba je min. 60 měsíců.

# Sankční ujednání:

# Zadavatel v případě prodlení s úhradou faktury zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

# Dodavatel v případě prodlení s termínem realizace zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.

# Všechna sankční ujednání jsou stanovena ve smlouvě o dílo. Úhradou sankcí není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

# Nabídkovou cenu lze překročit v těchto případech

# V průběhu realizace prací na zakázce dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

# Návrh smlouvy o dílo v tištěné podobě musí být podepsán osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpisu z Obchodního rejstříku případně zmocněncem dodavatele (plná moc pak musí být součástí nabídky) a opatřen otiskem razítka. Doporučený vzor smlouvy o dílo – viz. příloha č. 4 této výzvy.

# JINÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

# Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

# Dodavatel je povinen uchovávat dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

# V případě, že bude VZ financována z dotace bude nutné dodržet požadavky a pravidla pro publicitu, tj. informační tabule, veškerá dokumentace k předmětnému projektu a jednotlivé předměty dodávky musí obsahovat:

# symbol (vlajku) EU v souladu s grafickými normami stanovenými dle tohoto metodického pokynu společně s odkazem na EU ve formě „Evropská unie“,

# odkaz na ERDF ve znění: „Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj“,

# logo ROP Severozápad,

# prohlášení zdůrazňující přínos intervence Společenství ve znění: „Vize přestane být snem“,

# odkaz na ROP Severozápad ve znění: „Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad“

  - Zhotovitel je povinen spolupůsobit při finanční kontrole podle § 2 odst. e), zákona 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

# DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

  - Uchazeč je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle ustanovení odst. 1) § 49 zákona. Žádost musí být písemná a musí být doručena nejpozději do 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na kontaktní adresu zadavatele. Na i telefonické žádost není zadavatel povinen reagovat, stejně tak jako na žádosti doručené po vpředu uvedené lhůtě.

  - Zadavatel doručí uchazečům písemné vyhotovení dodatečných informací k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o dodatečné informace.

  - Podle ust. § 49 odst. 3 zákona je zadavatel oprávněn poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Ustanovení předchozího článku se použije obdobně.

# POŽADAVEK NA FORMÁLNÍ ÚPRAVU, STRUKTURU A OBSAH NABÍDKY

  - Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v jazyce českém a to v jednom originále a jedné kopii. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.

  - Každé vyhotovení nabídky bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné manipulaci 
s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí.

  - Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče.

  - Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány.

  - Nabídka bude seřazena do těchto oddílů:

    - Identifikační údaje uchazeče (bude použit formulář, který je přílohou výzvy – krycí list)

    - Prokázání kvalifikačních předpokladů

    - Prohlášení k podmínkám výběrového řízení – tzv. Čestné prohlášení (bude použit formulář, který je přílohou výzvy)

    - Cenová nabídka

    - Podepsaný návrh Smlouvy o dílo

    - Případné další přílohy a doplnění nabídky

  - Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách opatřených na uzavření přelepkami a razítky uchazeče a zřetelně označených: „Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu“ – NEOTVÍRAT.

- JISTOTA

Zadavatel nevyžaduje složení jistoty k zajištění plnění povinností zájemců vyplývajících z účasti v zadávacím řízení.

- PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 29. 9. 2014 od 10:00 hodin (§ 49, odst. 5). Sraz účastníků 
je na Obecním úřadě v Drmoulu.

Druhá prohlídka místa plnění se uskuteční dne 10. 10. 2014 od 10:00 hodin (§ 49, odst. 5). Sraz účastníků je na Obecním úřadě v Drmoulu.

# PRÁVA ZADAVATELE

  - Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, 
a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v uvedených případech, pokud:

      - nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky

      - nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky splňující požadavky zadavatele uvedené 
ve výzvě k podání nabídky

      - byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni všichni uchazeči

      - byly zjištěny vážné nesrovnalosti nebo chyby ve výzvě, zadávací dokumentaci

      - odmítl uzavřít smlouvu i uchazeč třetí v pořadí, s nímž bylo možné smlouvu uzavřít

      - v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval

      - dojde k pozastavení Regionálního operačního programu NUTS 2 Severozápad

  - V případě, že uchazeči neuvedou v nabídkách informace dle požadavků všech článků této výzvy, budou z další účasti v soutěži vyloučeni.

  - Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu plnění veřejné zakázky dle výše finančních prostředků, které má k dispozici.

  - Jednotliví uchazeči jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní 
a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít 
k narušení soutěže mezi uchazeči v rámci zadání veřejné zakázky.

  - Zadavatel nepožaduje po uchazečích složení jistiny.

  - Zadavatel neposkytuje náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v zadávacím řízení.

  - Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný uchazeč.

  - Zadavatel nenese odpovědnost za žádné výdaje ani ztráty jakéhokoli druhu (a nebude je tedy hradit), které případně utrpí uchazeč v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

  - V případě, že nedojde k uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace“ na základě projektové žádosti vyhlášené výzvy č. 62, Smlouva o dílo se od samého počátku ruší.

V Drmoulu dne 24. 9. 2014

…………………………………………………………………….

Mgr. Vladislava Chalupková – starostka obce

Přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky

Příloha č. 3 - Čestné prohlášení uchazeče § 53

Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o dílo

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení – splnění technických kvalifikačních předpokladů § 56

Příloha č. 6 – Výkaz výměr (položkový rozpočet)

Příloha č. 7 – Projektová dokumentace v elektronické podobě

Příloha č. 8 – CD se všemi výše uvedenými přílohami

## Příloha č. 1 Prohlášení k podmínkám výběrového řízení a čestné prohlášení

## o pravdivosti údajů, projekt „Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu“.

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč o veřejnou zakázku akceptujeme podmínky výběrového řízení a že nabídková cena je maximální po celou dobu realizace zakázky a že jsme provedli kontrolu úplnosti zadávací dokumentace vzhledem k jednoznačnosti zadání, a že nám jsou známy požadavky nezbytné k realizaci díla 
a že disponujeme takovými kapacitními a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Čestně prohlašuji, že veškeré informace uváděné a obsažené v nabídce jsou pravdivé.

Souhlasím se zveřejněním posouzení hodnocení nabídek včetně nabídkové ceny na internetových stránkách zadavatele a v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří podali nabídku a nebyli vyloučeni.

Prohlašuji, že v případě výběru nabídky souhlasím se zveřejněním obsahu celého textu smlouvy uzavřené se zadavatelem na internetových stránkách zadavatele.

V ………………… dne ……………

……………………………….

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

## Příloha č.  2

| # KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Veřejná zakázka |  |  |  |  |
| Název zakázky: |  | Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu |  |  |
| Druh veřejné zakázky: |  | Veřejná zakázka na stavební práce |  |  |
| Druh zadávacího řízení: |  | Podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. |  |  |
| Dle zákona č.: |  | 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách |  |  |
| 2. Základní identifikační údaje |  |  |  |  |
| 2.1. Zadavatel |  |  |  |  |
| Název: |  | Obec Drmoul |  |  |
| Sídlo: |  | Plzeňská 237, 354 72 Drmoul |  |  |
| IČ: |  | 00253928 |  |  |
| DIČ: |  | - |  |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: |  | Mgr. Vladislava Chalupková, starostka obce |  |  |
| Kontaktní osoba: |  | Mgr. Vladislava Chalupková |  |  |
| Telefon: |  | 354 671 121 |  |  |
| Fax: |  | - |  |  |
| E-mail: |  | starosta.drmoul@seznam.cz |  |  |
| 2.2. Dodavatel |  |  |  |  |
| Název (obchodní firma nebo název – jedná-li se o právnickou osobu; obchodní firma nebo jméno a příjmení – jedná-li se o fyzickou osobu): |  |  |  |  |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu)/místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu): |  |  |  |  |
| Právní forma: |  |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |
| IČ: |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za uchazeče: |  |  |  |  |
| Kontaktní osoba: |  |  |  |  |
| Tel./fax: |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  |  |
| 3. Nabídková cena za provedení díla celkem |  |  |  |  |
| Cena celkem bez DPH: | Samostatně DPH (sazba …. %): |  | Samostatně DPH (sazba …… %): | Cena celkem včetně DPH: |
| Kč | Kč |  | Kč | Kč |
| 4. Záruční lhůta v měsících |  |  |  |  |
| měsíců |  |  |  |  |

V …………………………………. dne ………………………………..

………………………………………………………..

jméno a podpis

oprávněného zástupce uchazeče

Poznámka: Tento list musí být součástí nabídky.

## Příloha č. 3 - Čestné prohlášení uchazeče, „Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu“

Čestné prohlášení uchazeče

o splnění základních kvalifikačních předpokladů specifikovaných v § 53 odst. 1 a) – k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Já, níže podepsaný zástupce společnosti …………………, sídlem …………………., IČ: ………………., čestně prohlašuji, že:

- (§ 53 odst. 1 písm. a) zákona) – právnická osoba ani statutární orgán, ani žádný z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.

- (§ 53 odst. 1 písm. b) zákona) – právnická osoba ani statutární orgán ani žádný z členů statutárního orgánu nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.

- (§ 53 odst. 1 písm. c) zákona) -  v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku)

- (§ 53 odst. 1 písm. d) zákona) – vůči majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úplatku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující (zákon 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení – insolvenční zákon) nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

- (§ 53 odst. 1 písm. e) zákona) – není v likvidaci

- (§ 53 odst. 1 písm. f) zákona) – nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky ani v evidenci daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných orgánů státu, ve kterém má dodavatel sídlo, místo podnikání či bydliště, evidovány nedoplatky,

- (§ 53 odst. 1 písm. g) zákona) – nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatele vykonává tuto činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- (§ 53 odst. 1 písm. h) zákona) – není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

- (§ 53 odst. 1 písm. k) zákona) – nebyla nám v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

V…………………. dne …………			      …………………….……………………………………….

Jméno a podpis oprávněného zástupce

## Příloha č. 4  SMLOUVA O DÍLO - návrh

# Obec Drmoul

se sídlem:		Plzeňská 237, 354 72 Drmoul

IČ: 			00253928

DIČ: 			není plátce DPH

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	3323-331/0100

zastoupen:  	Mgr. Vladislavou Chalupkovou, starostkou obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v …………. Oddíl …………. Vložka ………….

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto

##### smlouvu o dílo

„Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu“

- Úvodní ustanovení

  - Tato Smlouva je uzavírána na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12, ve spojení s ustanovení, § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

  - Zakázka byla zadána podle "Závazných postupů pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek."

  - Smluvní strany vzájemně deklarují rozhodnutí vynaložit veškeré spravedlivě očekávatelné úsilí 
k dosažení účelu a předmětu této smlouvy, k zachování dobrého jména druhé smluvní strany jakož 
i k eliminaci či minimalizaci jakýchkoli škodlivých následků vzniklých při plnění povinností z této smlouvy.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí sjednané dílo dle této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Předmětem této veřejné zakázky je:

  - Předmětem této veřejné zakázky je:

    - Vybudování půdní vestavby kulturního domu.

    - Provedení akustických izolací a instalace osvětlení v sále kulturního domu.

    - Výstavba chodníků.

V první etapě proběhnou práce spočívající ve vytýčení stavby a přípravě konstrukcí pro sádrokartonové konstrukce v termínu do 31. 3. 2015.

Ve druhé etapě proběhnou všechny stavební práce v termínu do 15. 9. 2015.

Předmětem plnění VZ není zajištění technického dozoru stavby. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

  - I. etapa: hodnota prací I. etapy veřejné zakázky min. 100 000 Kč z celkové částky hodnoty zakázky bez DPH. V první etapě bude provedeno vytýčení stavby a příprava konstrukcí pro sádrokartonové konstrukce viz. projektová dokumentace.

  - II. etapa: hodnota prací II. etapy veřejné zakázky činí zbytek ceny z celkové částky hodnoty zakázky.

  - Ve druhé etapě budou provedeny všechny zbývající stavební práce dle projektové dokumentace.

  - Strany se dohodly, že se dílo považuje za vyhotovené, ukončené a předané okamžikem protokolárního předání a převzetí stavby oběma zúčastněnými stranami.

- Cena za dílo

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu:

    - Celková cena díla v Kč bez DPH

    - DPH

    - Celková cena vč. DPH.

- Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb. 
o cenách, v platném znění, a je sjednána jako cena pevná.

- V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží, včetně započtení veškerých poplatků, které v souvislosti se zajištěním předmětu plnění vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých, pokud není smlouvou stanoveno jinak. Cena za provedení díla nebude po dobu do ukončení díla předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.

- Do pěti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena 
a objednateli předána konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla) a to ve struktuře 
dle kapitoly III.1. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené podle příslušných zákonných předpisů.

- Zjistí-li objednatel po řádném protokolárním předání a převzetí díla, že dílo má vady, je oprávněn vyzvat zhotovitele k jejich odstranění. Výzva musí být zhotoviteli doručena ve lhůtě čtrnácti dní 
po řádném protokolárním předání a převzetí díla. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn vystavit a objednateli předat konečnou fakturu. Vystavil-li a předal-li již zhotovitel konečnou fakturu objednateli, je objednatel oprávněn konečnou fakturu zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen vady díla odstranit. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy bude postupováno obdobně podle čl. VII. odst. VII. 6. této smlouvy. Po odstranění vad díla bude postupováno obdobně podle čl. III. odst. III. 4. a III. 5. této smlouvy.

- Cena za provedení díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny 
za provedení díla či její části budou peněžní prostředky odpovídající ceně za provedení díla či její záloze odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

IV. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

- termín převzetí staveniště: 			  2. 2. 2015

- termín zahájení díla: 				  2. 2. 2015

- termín dokončení I. etapy:			31. 3. 2015

- termín dokončení II. etapy a předání díla: 		15. 9. 2015

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Platební podmínky

  - Platební podmínky: Dílo bude uhrazeno na základě dvou daňových dokladů – první dílčí daňový doklad bude vystaven po dokončení  I. etapy na základě skutečně provedených prací dne 31. 3. 2015 se splatností do 30. 4. 2015 a konečná faktura – daňový doklad bude vystavena po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zadavatelem se splatností max. do 28. 9. 2015.

# Každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu, které sdělí objednatel před vystavením prvního účetního dokladu a přesný název projektu: „Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu“. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti daňového dokladu. Přílohou faktur je soupis prací s výkazem výměr.

# Platební styk pouze bezhotovostní a v Kč. Platba ze strany zadavatele se považuje za provedenou dnem prokazatelného odepsání z účtu zadavatele.

VI. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

- Délka záruční doby je …………….. měsíců  (min. 60 měsíců) od předání díla bez vad a nedodělků.

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Záruční lhůta počíná běžet převzetím díla objednatelem. V případě postupu podle čl. III. odst. III. 5. této smlouvy se převzetím díla rozumí převzetí poslední.

- Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.

- Právo na odstranění vady díla, zjištěné po předání díla, objednatel u zhotovitele uplatní v záruční lhůtě písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla jím zaviněné v přiměřené lhůtě, tj. nejpozději do sedmi kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

- Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

- reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

- Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení trval.

VII. Staveniště

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v termínu dle článku IV. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje:

- vymezení prostoru staveniště, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu,

- určení případných dalších prostor pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací.

Případné vytyčení a ochranu podzemních sítí technického vybavení zajistí zhotovitel podle potřeb stavby. Zhotovitel podává též žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro stavební práce a povolení případné uzavírky komunikace podle potřeb stavby. Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby řádně zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit obecnou bezpečnost osob a věcí v prostoru prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

VIII. Technický dozor

Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.

IX. Kontrola provádění díla

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Objednatel je povinen zajistit jednací místnost pro kontrolní den. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními zástupci nejsou opatření účinná. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, včas objednatele písemně vyzvat k provedení kontroly takových částí. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.

O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat 14 dní předem k převzetí díla nebo jeho části.

Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků.

Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však podle odborného názoru objednatele nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v objednatelem stanovené lhůtě.

O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

- popis předávaného díla,

- zhodnocení kvality předávaného díla,

- soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,

- způsob odstranění případných vad a nedodělků,

- lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,

- výsledek přejímacího řízení,

- podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

XI.Smluvní pokuta a úrok z prodlení

- Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:

- v případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) včetně DPH, z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. IV. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z ceny díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení

- v případě, že zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu dle čl. VII. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak;

- v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. XIII., je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% (slovy: Deset procent) z ceny díla, včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ;

- v případě, že objednatel poruší čl. XV. odst. XV. 1. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 25% (slovy: Dvacet pět procent) z ceny díla, včetně DPH;

- v případě, že zhotovitel poruší čl. XV. odst. XV. 3. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25% (slovy: Dvacet pět procent) z ceny díla, včetně DPH.

- V případě jednostranného odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel dohodnutou smluvní pokutu ve výši 30% z celkové ceny díla včetně DPH.

- Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

- Smluvní strany se dohodly na úroku z prodlení v případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku dle této smlouvy ve výši 0,05% (slovy: Pět setin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, včetně DPH, denně za každý započatý den prodlení s úhradou.

XII. Bezpečnost a ochrana zdraví

Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako subdodavatelé musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele, resp. subdodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

XIII. Stavební deník

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení díla až do jeho ukončení 
a předání díla dle smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. Do deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen 
v kanceláři stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

XIV. Zkoušky

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provedení zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla.

O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.

XV. Součinnost smluvních stran

- Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

- Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

- Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.

XVI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto 
a činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

- Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu.

- Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě této smlouvy. Pro příslušná jednání udělí objednatel zhotoviteli příslušnou plnou moc.

- Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do jednadvaceti dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

- Zhotovitel je povinen v průběhu každé dílčí etapy provádění díla přizvat objednatele nejméně jedenkrát ke konzultaci.

- Zhotovitel je povinen dodržovat mezinárodní normy (§ 46 odst. d zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).

- Zhotovitel je povinen spolupůsobit při finanční kontrole podle §2 odst. e) zákona 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Severozápad vztahující se k jeho činnosti a to:

- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,

- uchovat dokumentaci po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

- zajistit náležitou publicitu projektu podle příručky pro příjemce projektů spolufinancovaných SF EU.

XVII.Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší.

- Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. této smlouvy, které bude delší než dvacet kalendářních dní;

- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně;

- jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona č. 328/1991 Sb. – o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, nebo podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení zákona č. 328/1991 Sb. – o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů;

- zhotovitel vstoupil do likvidace;

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu;

- objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než devadesát dní.

- V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

- Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených prací třetí osobě. Pokud náklady nutné k dokončení díla třetí osobou přesahují dohodnutou smluvní cenu, uhradí rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž vzniká nárok na náhradu vícenákladů a ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení předmětu díla.

XVIII.Právní vady předmětu plnění

- Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním.

- Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy se o ní dozví.

XIX.Ujednání o mlčenlivosti

- Všechny informace poskytované vzájemně stranami, budou podléhat následujícímu režimu:

- Věcná informace bude považována za důvěrnou a nebude žádným způsobem bez předchozího písemného souhlasu strany informující zveřejněna stranou informovanou, ať již zcela a, nebo zčásti, a nebude použita informovanou stranou přímo či nepřímo pro žádné jiné účely než se uvádí v této smlouvě.

- Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude strana informovaná poskytovat informace týkající se této smlouvy třetím osobám.

- Strany podléhají sjednanému režimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na základě uděleného předchozího písemného souhlasu druhou smluvní stranou.

- Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli, případně na informace, které je některá ze smluvních stran povinna poskytnout třetím osobám na základě zákona.

- Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení ve sporu týkajícím se této smlouvy.

XX.Vlastnické právo k předaným věcem

Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.

XXI Pojištění

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně 2 000 000,- Kč (slovy dva miliony korun českých).

- Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle tohoto článku této smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí po celou dobu trvání této smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy dle tohoto článku této smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dní pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii zhotoviteli nejpozději do tří dní ode dne jejího uzavření.

XXII.Oprávněné osoby

- Jednání mezi smluvními stranami v rámci této smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě, budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní straně. Počet oprávněných osob nesmí v jednom okamžiku u žádné ze smluvních stran přesáhnout dvě osoby. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky k této smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran.

- Oprávněné osoby objednatele:

Mgr. Vladislava Chalupková, starostka obce

- Oprávněné osoby zhotovitele:

- ………….

- ………….

XXIII.Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

  - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy smlouvy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

  - V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.

  - Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

  - Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

  - Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

  - Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.

  - Projektová žádost byla podána 25. 9. 2014 do 62. Výzvy v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 – 2013, výsledek rozhodnutí o přidělení dotace se očekává v závěru roku 2014.

  - V případě, že nedojde k uzavření „Smlouvy o poskytnutí dotace“ na základě projektové žádosti vyhlášené výzvy č. 62, Smlouva o dílo se od samého počátku ruší.

V Drmoulu dne ………………….

…………………………                                                               ……………………………..         				    objednatel 					     	zhotovitel

Přílohy: 	1. Cenová nabídka – oceněný soupis prací s výkazem výměr

2. Pojistná smlouva dle čl. XXI. této smlouvy