**Tisková zpráva ze dne 30. 3. 2016**

**k projektu „ Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu “**

**(registrační číslo projektu CZ. 1.09/2.2.00/81.01298)**

Obec Drmoul zrealizovala projekt „Vybudování zázemí pro občanskou vybavenost v Drmoulu“ za podpory z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

V rámci tohoto projektu se podařilo dokončit dostavbu a vybavení kulturního domu pro komunitní a veřejný sektor. Vybudovány byly zasedací místnosti se zázemím, které budou sloužit zejména spolkům, organizacím obce a obci, pro pořádání společenských, kulturních a občas i vzdělávacích akcí. Další aktivitou projektu bylo zlepšení akustiky sálu a jeho zpřístupnění a také se obnovil chodník naproti kulturnímu domu u autobusové zastávky a základní školy.

Realizace projektu byla ukončena v září 2015, v prosinci obec odevzdala monitorovací zprávu a žádost o platbu za II etapu projektu. Vyúčtovací dokumenty byly zkontrolovány, proběhla fyzická kontrola v místě realizace ze strany poskytovatele dotace a v březnu, tedy   
po zkontrolování stavby i všech dokumentů obdržela obec dotaci.

Dne 29. 3. 2016 poskytovatel oznámil obci finanční ukončení projektu. Konečné financování projektu:   
 celková výše dotace, kterou obec obdržela = 3 344 427,41 Kč   
 celkové výdaje projektu činily = 4 787 299,49 Kč

Nyní je tedy projekt ve fázi udržitelnosti, ta potrvá do 15. 3. 2021. V této době bude obec vždy 1 x za rok předkládat poskytovateli dotace tzv. monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti.

Bližší informace o projektu naleznete na webových stránkách obce: <http://www.obecdrmoul.cz/obecni-urad/projekty-obce/vybudovani-zazemi-pro-obcanskou-vybavenost-v-drmoulu/> a také na webových stránkách dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko: <http://www.marianskolazensko.org/products/nazev-projektu-vybudovani-zazemi-pro-obcanskou-vybavenost-v-drmoulu/>

Partneři projektu:

Obec Dolní Žandov

Město Lázně Kynžvart

Obec Stará Voda

Obec Tři Sekery

Obec Velká Hleďsebe

